Formulář verze 1 — needitujte tento řádek

Projektový záměr do fondů EU dle NRPP

Programové období 2028–2034 · formulář k vyplnění

Vyplňte šedá pole. Vyplněný dokument pak nahrajte v aplikaci, která z něj založí projektový záměr; údaje v ní půjde dál upravit. Pole označená „Klepnutím sem zadejte text.“ zůstávají nevyplněná.

Vyplňujte prosím v programu Microsoft Word. Jiné programy (Dokumenty Google, LibreOffice) z formuláře odstraní vyplňovací pole a nahraný dokument pak nepůjde zpracovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Informace v této části musí být v souladu s údaji o zvolené reformě nebo investici.

| Název projektu Uveďte celý název projektu. | Klepnutím sem zadejte text. |
| --- | --- |
| Název instituce Název instituce, název odboru, oddělení. | Klepnutím sem zadejte text. |
| Kontaktní osoba Titul, jméno a příjmení. | Klepnutím sem zadejte text. |
| Kontaktní osoba — e-mail | Klepnutím sem zadejte text. |
| Kontaktní osoba — telefon Nepovinné. | Klepnutím sem zadejte text. |

TERMÍNY

Věcná realizace a způsobilé výdaje projektu musí vznikat nejdříve od 1. ledna 2028. Přípravné práce před tímto datem jsou možné, nebudou však započítány mezi způsobilé náklady. Upozorňujeme také na to, že u všech projektů bude stanovena povinná doba udržitelnosti 5 let.

| Předpokládané zahájení projektu Ve formátu MM/RRRR, nejdříve 01/2028. | Klepnutím sem zadejte text. |
| --- | --- |
| Předpokládané ukončení projektu Ve formátu MM/RRRR, nejpozději 12/2034. | Klepnutím sem zadejte text. |

PŘEDMĚT PROJEKTU A CÍLOVÉ SKUPINY

| Předmět projektu Stručně a srozumitelně popište základní věcnou náplň projektu, hlavní řešená témata a očekávaný stav po dokončení realizace. | Klepnutím sem zadejte text. |
| --- | --- |
| Cílové skupiny Uveďte, kdo bude přímo využívat výstupů projektu, pro koho jsou výstupy určeny. | Klepnutím sem zadejte text. |

VAZBY A NÁVAZNOSTI

| Vazby na ostatní projekty Uveďte, zda a jak plánovaný projekt navazuje na již realizované nebo připravované projekty z jiných evropských (vč. Jiných kapitol v NRPP) či národních zdrojů — tedy název projektu a to, jak aktivity projektu doplňují aktivity navazujícího projektu. Aktivity projektů se nesmí překrývat. | Klepnutím sem zadejte text. |
| --- | --- |
| Návaznost na strategii Uveďte strategický dokument, na jehož základě má být projekt realizován. | Klepnutím sem zadejte text. |
| Stav strategie Zda jde o platný dokument, nebo o dokument plánovaný na období 2028–2034. | Zvolte položku. |
| Návaznost na legislativu Uveďte případnou vazbu na legislativní dokument. | Klepnutím sem zadejte text. |
| Stav legislativy Zda jde o již platný předpis, nebo o plánovaný. | Zvolte položku. |
| Reforma nebo investice dle NRPP Nevíte-li, nechte nezvolené — zařazení doplní Ministerstvo vnitra. | Zvolte položku. |

ŘEŠENÝ PROBLÉM

Popište problém, který bude projektem řešen, a vazbu na konkrétní cíl výše uvedené strategie.

| Problém Popište konkrétní problém, nedostatek či výzvu, kterou má projekt vyřešit. Popis musí obsahovat fakta a odůvodnění stávajícího nepříznivého stavu. | Kapacitní a technologické limity stávající infrastruktury PPDF: Stávající datová rozhraní a sběrnice narážejí na výkonnostní strop při špičkovém zatížení. Chybí plně škálovatelná cloudová událostní architektura (Event-Driven Architecture), což způsobuje prodlevy při synchronizaci změnových vět mezi registry a agendami. Sémantická nejednotnost a chybovost datových sad: Jednotlivé resorty a OVM často definují datové entity a číselníky odlišně. Chybí automatizovaný nástroj řízení datové kvality (Data Quality Engine), který by v reálném čase detekoval sémantické nesrovnalosti a nekonzistentní údaje před jejich zapsáním do datového fondu. Požadavky na vyšší kybernetickou bezpečnost a pravidlo NIS2: Sdílení citlivých údajů v PPDF vyžaduje modernizaci šifrovacích protokolů, mikrosegmentaci datových toků a pokročilý nepopiratelný audit přístupů k datům. |
| --- | --- |
| Vazba na strategický cíl Propojte řešený problém s konkrétním strategickým cílem výše uvedené strategie. | Hlavní cíl č. 7 IKČ Kvalitní správa dat a jejich využívání Informační koncepce ČR |

CÍLE

Vyplňte jednotlivé cíle projektu. Cíl by měl být konkrétní, reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek a měřitelný (metoda SMART). Cíle by měly navazovat na uvedené problémy. Řádky přidejte podle potřeby.

| č. | Cíl projektu |
| --- | --- |
| 1. | Navýšit propustnost datové infrastruktury PPDF o 300 % při zajištění garantované odezvy transakcí do 100 ms a vysoké SLA dostupnosti 99,99 %. |
| 2. | Vyvinout a nasadit automatizovaný systém řízení datové kvality (Data Quality Engine) a rozšířit sémantický slovník pojmů (SGM) na 100 % klíčových agendových datových sad veřejné správy. |
| 3. | Zpřístupnit nová standardizovaná rozhraní (REST API / GraphQL / AsyncAPI) v PPDF pro minimálně 60 orgánů veřejné moci a zajistit plnou shodu s bezpečnostními standardy NIS2. |

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Uvedené klíčové aktivity by měly vést k naplnění cílů skrze uvedené výstupy. Výdaje uvádějte v Kč bez DPH. Řádky přidejte podle potřeby.

| č. | Název aktivity | Věcný popis Ucelená fáze realizace projektu (např. školení, vytvoření centrálního řešení). | Výstupy Konkrétní, měřitelné a ověřitelné (např. proškolený počet osob, zpracovaná analýza). | Harmonogram | Výdaje (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Příprava | Příprava architektury, sémantické modelování a bezpečnostní koncept PPDF | Detailní architektonický koncept PPDF v2, sémantický datový model, bezpečnostní audit shody s NIS2 a specifikace rozhraní | 01/2028 – 08/2028 | 25 000 000 |
| 2. | Upgrade | Upgrade technické infrastruktury a cloudové platformy | Cloudová infrastruktura PPDF v eGovernment Cloudu, výkonnostní sběrnice, záložní geografický uzel. | 09/2028 – 06/2029 | 90 000 000 |
| 3. | Aplikační moduly | Vývoj aplikačních modulů (Data Quality Engine, SGM, API Gateways | Nasazený modul řízení datové kvality, rozšířený sémantický katalog pojmů, nová REST/AsyncAPI rozhraní pro OVM. | 07/2029 – 06/2030 | 95 000 000 |
| 4. | Testování a pilotní provoz | Testování, bezpečnostní akceptace, integrace OVM a pilotní provoz | Provedené akceptační a zátěžové testy, bezpečnostní certifikace, zaintegrovaných 60 OVM, zaškolení metodiků a správců. | 07/2030 – 12/2030 | 30 000 000 |

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Uveďte plánované veřejné zakázky realizované v rámci projektu. U smluv uzavřených před 1. lednem 2028 musí být plnění související s projektem zahájeno až po tomto datu. Nejsou-li žádné plánovány, tabulku nevyplňujte.

| č. | Název zakázky | Předpokládaná hodnota (Kč bez DPH) | Datum uzavření smlouvy Ve formátu DD. MM. RRRR. | Zahájení plnění Ve formátu DD. MM. RRRR, nejdříve 1. 1. 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Architektura, sémantické modelování a bezpečnost | 25 000 000 Kč | 1. 12. 2027 | 1. 1. 2028 |
| 2. | Dodávka cloudové infrastruktury a technické platformy PPDF | 90 000 000 Kč | 1. 1. 2028 | 1. 1. 2028 |
| 3. | Vývoj a implementace SW modulů PPDF (Data Quality & SGM Engine) | 95 000 000 Kč | 1. 7. 2028 | 1. 7. 2028 |
| 4. | Nezávislá QA, bezpečnostní audit (NIS2) a metodická podpora OVM | 30 000 000 Kč | 1. 7. 2028 | 1. 7. 2028 |

ROZPOČET PROJEKTU

Uveďte předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH a předpokládané Celkové výdaje projektu. Upozorňujeme, že způsobilé jsou pouze výdaje od 1. ledna 2028 — výdaje vynaložené dříve nebudou v rámci NRPP způsobilé a příjemce na ně bude muset zajistit jiný zdroj financování.

| Způsobilé výdaje celkem (Kč bez DPH) | 240 000 000 |
| --- | --- |
| Celkové výdaje na projekt (Kč včetně DPH) Včetně nezpůsobilých výdajů hrazených ze státního rozpočtu nebo vlastních zdrojů a včetně DPH. Uveďte celé číslo bez jednotky. | 284 350 000 |

ZPŮSOB STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU

| Použitá metoda nebo metody Popište metodu, případně metody, kterými byly stanoveny předpokládané náklady projektu. Přehled metod je v aplikaci v rozpočtové části formuláře. | metodologie Bottom-Up (položková kalkulace na základě pracnosti a obvyklých tržních cen IT kapacit v eGovernmentu) a Top-Down / Cost Benchmarking (srovnání s historickými náklady na rozvoj systémů eGSB, ISZR a NKOD v období 2021–2027): Kalkulace vývojových prací (Man-Days): Pracnost byla odhadnuta na cca 7 200 MD pro vývojové, architektonické a analytické role s průměrnou sazbou 12 500 Kč/MD bez DPH, což odpovídá aktuálním obvyklým cenám ICT služeb ve veřejné správě. Infrastrukturní náklady: Postaveny na ceníku eGovernment cloudu a licencí pro vysokokapacitní sběrnice dat s 3letou alokací provozních a vývojových kapacit. |
| --- | --- |